TOMADA DE PREÇOS

Nº 001/2022

EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2022

Tomada de Preço Nº: 001/2022 (republicado).

- PREÂMBULO:

1.1 A Câmara Municipal de Durandé/MG, com endereço à Rua Antenor de Paiva Condé, s/n, Bairro Santa Edwirges, CPNJ nº 74.097.254/0001-06, isento de inscrição estadual, através da Comissão Permanente de Licitação nomeada pela Portaria nº. 004, de 03 de janeiro de 2022, torna pública a abertura do Processo Licitatório nº    001/2022, na modalidade    Tomada de Preço    nº 001/2022,   do tipo   Melhor Preço, pelo Menor Valor Global, sob Regime de Execução por Empreitada Global, visando a contratação de empresa para serviços  necessários para o bom funcionamento das instalações já existentes no prédio, como manutenção e reparo nos banheiros, instalação de um tanque na área lateral à recepção, construção de uma sala com vedação em “dry-wall”, solucionar patologias em pontos afetados por umidade causada pela ineficiência da cobertura existente, além de limpeza geral de todo o interior do prédio da Câmara Municipal, dentre outros, conforme planilha orçamentária.

1.2 A presente licitação é regida pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 junho de 1.993, atualizada pelas Leis Federais n.º 8.883, de 8 de junho de 1994, de n.º 9.032, de 28 de abril de 1995, de n.º 9.648, de 27 de maio de 1998 e de n.º 9.866, de 27 de outubro de 1999, bem como pelas disposições constantes do presente edital e seus anexos, sendo que, conforme facultado pelo art. 191 da Lei 14.133/2021, este processo licitatório adotará os critérios estabelecidos pela Lei 8.666/93.

1.3 Nos termos do §2º do art. 22 da Lei Federal 8.666/93 é imprescindível que o licitante esteja devidamente cadastrado ou que apresente toda a documentação exigida até o dia 12 (doze) de agosto de 2022, 3º (terceiro) dia útil anterior à data do recebimento das propostas.

1.4 Os documentos para comprovação da habilitação e as propostas de preços deverão ser entregues e protocolados, simultaneamente, na sede da Câmara Municipal, até às 09h do dia 17 (dezessete) de agosto de 2022, em envelopes separados, lacrados e rubricados em seus fechos, com a seguinte indicação na parte externa de cada um deles:

ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE DURANDÉ – MG. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

OBJETO: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL.

RAZÃO SOCIAL (Dispensado se o envelope for timbrado)

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS - CÂMARA MUNICIPAL DE DURANDÉ – MG.

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

OBJETO: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL

RAZÃO SOCIAL (Dispensado se o envelope for timbrado)

1.3 A sessão pública de abertura dos envelopes de documentos de habilitação e de propostas de preços será realizada na Rua Antenor de Paiva Condé, Santa Edwirges, a partir das 09 horas, com ou sem a presença dos licitantes interessados, para efeito de comprovar que os interessados possuem os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste edital, para a execução do objeto da contratação.

1.4 Eventuais retificações deste edital, por iniciativa oficial, ou provocadas por impugnações, serão publicadas no Diário Oficial do Município e/ou do Estado, bem como serão comunicadas aos adquirentes do caderno de licitação, via correio eletrônico, cujos comprovantes passarão a fazer parte integrante deste edital.

  - Os interessados poderão obter informações sobre este edital e o respectivo processo licitatório, com a unidade administrativa de licitação, a Comissão Permanente e o órgão técnico de Engenharia da Câmara Municipal, na Rua Antenor de Paiva Condé, Santa Edwirges, onde serão mantidos à inteira disposição para consulta gratuita, podendo ser consultado também em https://www.durande.mg.leg.br/  ou  podendo ainda ser solicitado  pelo e-mail: dcamaramunicipal@yahoo.com.br ou pelo telefone (33) 3342-1124.

- DO OBJETO E SEU VALOR ORÇADO

2.1 – Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa de engenharia, mediante empreitada global, para reforma da Câmara Municipal de Durandé - MG, planilha orçamentária, cronograma físico e de desembolso de recursos e demais especificações e detalhamentos que são partes integrantes deste ato convocatório.

2.1.1  -  Anexos    –  (Memorial  Descritivo,  Planilha  Quantidades  e  Preços

Estimados e Planilha/Proposta de Preços para ser preenchida pelo licitante), e Minuta de Contrato.

  - - O objeto do presente certame é decorrente de recursos oriundos de Recurso Próprio.

2.3 A obra objeto da presente licitação tem seu valor orçado em R$ 120.882,82 (cento e vinte mil, oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos), de acordo com a Tabela SEINFRA.

    - O valor constante desta cláusula é informado para os fins da Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores, sem prejuízo do disposto em  seu artigo 65, §§ 1º e 2º, inciso II.

- DO CREDENCIAMENTO

3.1	O representante do licitante, para manifestar-se nas diversas fases do processo, deverá apresentar procuração ou carta de credenciamento, conforme o Anexo VII, a ser juntada aos autos FORA DO ENVELOPE Nº 01.

3.2	Em sendo sócio da empresa proponente, o representante deverá comprovar essa condição mediante apresentação de cópia do contrato social e documento de identidade, também fora do envelope nº 01.

3.3	Nenhuma pessoa física, ainda que regularmente credenciada, poderá representar mais de uma empresa licitante.

3.4	A ausência do representante legal ou a não apresentação do respectivo documento de procuração não implicará na inabilitação ou desclassificação do proponente, mas ensejará a preclusão para impugnar documentos ou manifestar-se durante a sessão, sem prejuízo dos recursos a que se refere o artigo 109 da Lei de Licitações.

4	MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

4.1	Nos termos dos artigos 44, § 1º e 45, da Lei Complementar Federal nº 123/06, com suas alterações posteriores, fica assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

4.2	Entende-se por empate, para os fins do subitem anterior, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

4.3	Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

4.4	Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 5.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

4.5	No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 4.2, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

4.6	Na hipótese de não contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta  originariamente vencedora deste certame de licitação.

4.7	As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.

4.8	Caso haja alguma restrição na documentação para comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento de débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

4.9	A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei Federal nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

4.10	No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que optar pelos benefícios da Lei Complementar Federal n° 123/06, com suas alterações posteriores, deverá apresentar:

a)	quando optante pelo SIMPLES nacional: comprovante da opção pelo SIMPLES obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal;

b)	quando não optante pelo SIMPLES nacional:  declaração  de  Imposto de Renda ou Balanço Patrimonial e demonstração do  resultado  do  exercício  – DRE, comprovando ter  receita  bruta  dentro  dos  limites  estabelecidos  nos  incisos I e II, do artigo 3° da Lei Complementar n° 123/06.

4.11	A participação nas condições previstas no item 5.10, implica no reconhecimento de não se encontrar em nenhuma das situações previstas no parágrafo quarto, do artigo 3°, da Lei Complementar n° 123/06.

5	DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1	Somente poderão participar desta licitação as empresas interessadas que atenderem às exigências constantes deste Edital e seus anexos, devidamente cadastradas ou que atenderem as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data de recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

5.2	As licitantes deverão prestar garantia no valor de 1% (um por cento) do valor global orçado pela Câmara, com prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, como condição de participação neste certame licitatório, conforme artigo 31, inciso III e artigo 56, parágrafo 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, podendo a licitante optar por uma das seguintes modalidades: Caução em Dinheiro; Título da Dívida Pública; Seguro Garantia ou Fiança Bancária.

5.2.1	A	garantia	deverá	 ser	apresentada	no	envelope	nº	01 (Documentação).

5.3	A garantia para licitar será liberada depois de decorrido o prazo de até 10 (dez) dias úteis, após a assinatura do Contrato com a empresa vencedora deste certame.

5.4	Os Títulos da Dívida Pública, somente serão aceitos como garantia, desde que comprovada a devida escrituração em sistema centralizado de liquidação e custódia, pelo seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda (Artigo 61, da Lei de Responsabilidade Fiscal).

5.5	Caso a garantia prestada seja efetuada em dinheiro, o recolhimento far-se-á por guia própria, vinculada em conta especial remunerada, em agência bancária a critério da Câmara.

5.6	Não poderão participar desta licitação:

5.6.1	Pessoas físicas e jurídicas de que trata o artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores;

5.6.2	Empresas sob processo de falência, facultada a participação de empresas que estejam em recuperação judicial, mediante apresentação do Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor.

5.6.3	Empresas reunidas sob a forma de consórcio ou quaisquer outras modalidades de associação;

5.6.4	Empresas que na data designada para a apresentação da documentação e das propostas, estejam suspensas de participar de licitações e/ou impedidas de contratar com a Administração, ou tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, não tendo sido ainda reabilitadas;

5.7	Ao apresentar proposta, as empresas licitantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste edital, das condições gerais e particulares de execução do objeto da contratação e do local onde serão executados as obras e serviços de engenharia, não podendo ser invocado qualquer desconhecimento como elemento impeditivo de sua correta formulação, ou do integral cumprimento das obrigações contratadas.

6	DA SUBCONTRATAÇÃO OU SUBEMPREITADA

6.1	A critério exclusivo da Câmara Municipal, mediante prévia justificativa e desde que aceita pela Administração Pública, respeitados as condições, formalidades, termos e regras estabelecidos neste edital, no contrato administrativo e na lei de regência, poderá haver subcontratação ou subempreitada para a realização de partes do objeto desta licitação, sob a integral e exclusiva responsabilidade da contratada.

6.2	No caso do subitem anterior, será permitida a subcontratação ou subempreitada, até o limite de 30% (trinta por cento), sendo que a relação jurídica será exclusiva entre a subcontratada ou subempreiteira e a contratada, a qual será integralmente responsável pelas ações e serviços realizados por aquela e não haverá qualquer obrigação ou responsabilidade de qualquer natureza da contratante, perante a subcontratada ou subempreiteira, seus empregados, prepostos e terceiros.

7	DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA FONTE DOS RECURSOS

7.1	As despesas com a execução do contrato derivado desta licitação correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento geral do Município, identificadas através da seguinte classificação orçamentária: 01.01.02.01.031.0001.4005.4.4.90.51.00 – FICHA 42, obras e instalações.

8	DO PRAZO DE EXECUÇÃO

8.1	Observado o respectivo cronograma físico-financeiro, as obras de que trata esta licitação deverão estar concluídas no prazo de 90 (noventa) dias, contados da expedição da respectiva Ordem de Serviços.

8.2	O prazo estabelecido no item anterior poderá ser prorrogado, sem reajustamento do valor inicial, a critério exclusivo da Administração, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no § 1º, do artigo 57, da  Lei  Federal nº 8.666/93, mediante celebração de aditamento, assegurada a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro.

8.3	A empresa adjudicatária deverá assinar o contrato administrativo ou retirar o instrumento equivalente no prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua efetiva convocação, que poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, mediante apresentação de justificativa, que deverá ser aceita pela Administração municipal.

8.4	Na hipótese da empresa adjudicatária não assinar o contrato administrativo com a Câmara, convocar-se-ão as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para que aceitem as mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto ao preço ofertado.

9. DA HABILITAÇÃO

9.1 - Para efeito de habilitação no presente certame, os interessados deverão apresentar os seguintes documentos – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

9.1.1 – Documentos de constituição da Pessoa Jurídica:

9.1.1.1 - registro comercial, no caso de empresa individual; ou

4.1.1.2 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, na hipótese de sociedade por ações, acompanhados de documentos da eleição e posse dos seus diretores; ou

9.1.1.3 - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

9.1.1.4 – Cédula de identidade e CPF do(s) sócio(s) e do representante legal

9.1.2 – Prova de inscrição no cadastro de contribuintes relativo a sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com objeto contratual:

9.1.2.1 – Federal - comprovante de inscrição no CNPJ expedido por meio eletrônico através do sítio da RFB na internet;

9.1.2.2  –  Municipal  –  comprovante  de  inscrição  ou  alvará  municipal  com número da inscrição ou certidão expedida pelo Município, constando o número de inscrição;

9.1.3 – Comprovação de quitação federal:

9.1.3.1 -   prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço - F.G.T.S., expedida pela Caixa Econômica Federal.

9.1.3.2 - Certidão Negativa de Débito (C.N.D.), expedida pela Receita Federal, comprovando que o  participante encontra-se em dia com suas obrigações relativas à Previdência Social;

9.1.3.3 –  Certidão única de regularidade perante a RFB e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;

9.1.4 –   Comprovação de quitação para com o Fisco Municipal e Estadual:

9.1.4.1 –  Certidão negativa de débitos – CND - expedida pela Fazenda Pública

Municipal da sede da pessoa jurídica participante;

9.1.4.2 – Certidão negativa de débitos – CND - expedida pela Fazenda Pública

Estadual da sede da pessoa jurídica participante;

9.1.5 - Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente - Certidão de Registro de Pessoa Jurídica emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

9.1.5.1 - Declaração da empresa licitante indicando o Responsável Técnico pela obra e a comprovação de que o Engenheiro indicado pela empresa é o respectivo responsável técnico. Os responsáveis técnicos indicados pela licitante devem constar na Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica.

9.1.6  -  Registro ou  inscrição do(s)  responsável(is) técnico(s)   na  entidade profissional competente, emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

9.1.6.1. Deverá ser comprovado o vínculo empregatício ou profissional do(s) profissional(is) responsável técnico, mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados ou de comprovação por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum.

9.1.6.2 . Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA ou Conselho Profissional competente, devidamente atualizada.

9.1.6.3 A empresa licitante devera apresentar uma Declaração Formal de disponibilidade de maquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado para a execução da obra desta licitação.

9.1.6.4 Deverá ser apresentada declaração individual e por escrito do(s) profissional(is) apresentado(s) como responsável técnico, autorizando sua inclusão na equipe técnica, declarando ainda que irá participar da execução dos trabalhos, sob pena de inabilitação.

9.1.7 - Apresentação de certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha sido realizada em data não anterior a 60 (sessenta) dias da data prevista para a apresentação dos envelopes, constando razão social e número do CNPJ do licitante;

9.1.8 – Apresentação do último balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados  há  mais  de  (03)  três  meses  da  data  de apresentação da proposta;

9.1.8.1 – O interessado não obrigado a publicar o balanço deverá apresentar declaração firmada pelo contador responsável atestando tal fato;

9.1.8.2 - A verificação da boa situação financeira do interessado obrigado a publicar balanço será feita mediante a apuração de dois indicadores contábeis:

9.1.8.2.1 - Quociente de Liquidez Geral (QLG), assim composto: QLG = (AC + RLP) / (PC + ELP) onde: AC é o ativo circulante; RLP é o realizável em longo prazo; PC é o passivo circulante e ELP é o exigível em longo prazo

9.1.8.2.2 – Quociente de Liquidez Corrente (QLC), assim composto:     QLC = AC / PC onde: AC é o ativo circulante e PC é o passivo circulante.

9.1.8.2.3   - O resultado das operações indicadas em 9.1.8.2.1 deverá ser igual ou superior a 1 (um) e item 4.1.8.2.2 deverá ser igual ou superior a 1 (um).

9.1.9 –  Comprovante de  possuir  Capital Social,  na  data  da  entrega  dos envelopes, na proporção mínima de 10% (dez por cento) do valor estimado para a licitação, constante do preâmbulo (admitida a atualização para esta data através do INPC), valor este estabelecido de acordo com o §3º. do artigo 31 da Lei  8.666/93,  comprovação esta  que  deverá  ser  feita  através  de  certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (ou de registro de títulos, na hipótese de sociedades civis), emitida em prazo não superior  a  30  (trinta)  dias  da  data  de  abertura  do  envelopes contendo  a documentação de habilitação ou mediante análise do documentos indicados no item 4.1.1.1 a 4.1.1.3, conforme o caso.

9.1.10 –  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme estabelecido pela Lei n.º 12.440/2011.

9.1.11 – Comprovante de que a empresa licitante atendeu ao disposto no §2º do art. 22 da Lei 8.666/93 - cadastro prévio junto a CPL da Câmara Municipal de Durandé até 03(três) dias que antecede a data prevista para a abertura.

9.1.12 -  A visita técnica será facultativa, sendo que os interessados deverão realizar agendamento junto ao setor de licitações até o dia 12/08/2022.

9.1.12.1 – Todas as dúvidas acerca da execução dos projetos deverão ser apresentadas na visita técnica. Em caso de não realização da visita técnica o licitante deverá apresentar declaração de renúncia da visita e aceitação dos termos constantes no projeto base.

9.2 - Todos os documentos de que trata este capítulo deverão, quando for o caso, estar em plena validade na data fixada para a apresentação dos envelopes e ser apresentados em original ou por cópia autenticada.

9.3 - A autenticação poderá ser feita, ainda, mediante cotejo da cópia com o original, pela Comissão Permanente de Licitações.

9.4  -  Não  serão aceitos protocolos de  pedidos de  certidões ou  de outros documentos exigidos neste edital.

9.5 - A Comissão Permanente de Licitações poderá confirmar, caso necessário, através de consulta feita diretamente nos sites dos órgãos expedidores na Internet, a procedência de documentos obtidos por mídia eletrônica.

9.6- Os documentos deverão ser entregues em envelope fechado, indicando na sua parte externa:

# "ENVELOPE nº 1 - DOCUMENTAÇÃO".

# PROCESSO LICITATÓRIO Nº  001 /2022

# Tomada de Preço Nº  001/2022

# Câmara Municipal de Durandé – MG.

# DATA E HORÁRIO DA ABERTURA:  17/08/2022  09:00  horas.

# (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)

10. DAS PROPOSTAS DE PREÇO

10.1 - As propostas deverão ser nítidas, sem emendas, rasuras, borrões, entrelinhas ou observações feitas à margem e não poderão ser manuscritas, devidamente assinadas pelo representante legal do licitante.

10.2 – A proposta será composta por três partes:

10.2.1 – parte descritiva, em que o licitante deverá descrever sucintamente os serviços que pretende realizar para atendimento ao objeto licitado;

10.2.2 – parte comercial, preenchendo a Planilha/ Proposta de Preços, com os valores expressos em moeda nacional, nos quais já deverão estar incluídos todas as despesas diretas e indiretas, tais como: os encargos relativos a tributos, transportes, instalação e/ou outras despesas que componham os preços propostos.

10.2.3 – Cronograma físico-financeiro de execução da obra;

10.3 – Condições e prazo para a execução dos serviços: os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 90 (noventa) dias estabelecido em instrumento contratual, contados a partir da data da autorização para início dos serviços, em absoluta concordância com o disposto neste edital, na proposta de fornecimento apresentada pela licitante e no contrato.

10.3.1 -Na ocorrência de fato superveniente, o prazo de execução será alterado de conformidade com o que as partes acordarem.

10.4 - As propostas serão válidas por 60 dias corridos, contados a partir da data fixada para a apresentação dos envelopes.

10.5 - A Proposta deverá ser apresentada em envelope fechado e identificado na sua parte externa com os dizeres:

# ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA COMERCIAL”.

# PROCESSO LICITATÓRIO Nº  001/2022

# Tomada de Preço Nº  001/2022

# Câmara Municipal de Durandé – MG

# DATA E HORÁRIO DA ABERTURA:  17/ 08 / 2022  09:00  horas.

# (RAZÃO SOCIAL)

11. JULGAMENTO

11.1 – Para as finalidades deste capítulo e de conformidade com a Planilha de Quantidades e Preços Estimados, que faz parte deste edital, o valor estimado é aquele constante do Anexo I deste Edital.

11.2 - Como critério de aceitabilidade das propostas, fica estabelecido, pela ordem:

11.2.1 – Serão consideradas de preços excessivos e, portanto, desclassificadas, as propostas com valor global superior ao Valor Global Estimado (VGE).

11.2.2 – Serão consideradas inexequíveis e, portanto, desclassificadas, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

11.2.2.1 – Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do Valor Global Estimado (VGE) pela Administração; ou

11.2.2.2 – Valor Global Estimado (VGE) pela Administração.

11.2.3 – Dos licitantes classificados na forma do disposto no subitem 11.2.2, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se refere aos seus subitens 11.2.2.1 e 11.2.2.2, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o valor resultante do subitem  11.2.2 e o valor da correspondente proposta.

11.2.4 - na hipótese de divergência entre valores de parcelas da planilha e o valor global da proposta, prevalecerá a indicação para este último.

11.3 - A classificação das propostas far-se-á pela ordem crescente de preços.

11.4 - Será considerada vencedora a licitante que oferecer o menor preço global, desde que atendidas as especificações do objeto licitado e as normas deste edital.

11.5 - Em caso de empate, a decisão dar-se-á obrigatoriamente por sorteio, em sessão pública, para a qual serão convocados os interessados.

12 PROCEDIMENTOS ADOTADOS NA LICITAÇÃO

12.1 - Os envelopes nº 1 e nº 2, contendo, respectivamente, os documentos de habilitação e a  proposta  comercial,  deverão  ser  entregues  na Câmara Municipal de Durandé – MG), situada na Rua Antenor de Paiva Condé, bairro Santa Edwirges,  até  a  data  limite  prevista  no preâmbulo deste edital para a apresentação dos envelopes.

12.2 – O interessado poderá se fazer representar neste certame, desde que, antes da abertura dos envelopes, seu representante apresente procuração com poderes específicos, com a firma de quem assina devidamente reconhecida em cartório, ou cópia do contrato social ou estatuto da empresa, no qual lhe é outorgado amplo poder de decisão.

12.3 - Os trabalhos da Comissão Permanente objetivando a verificação das condições de participação e de habilitação dos interessados serão iniciados imediatamente após o término do prazo para a apresentação dos envelopes, em ato público, nas dependências da Câmara Municipal de Durandé – MG.

12.4  –  Em  seguida, os  envelopes nº  1  (documentação de  habilitação) dos licitantes serão abertos e os papéis conferidos e rubricados pela Comissão Permanente de Licitação e pelos concorrentes presentes.

12.4.1 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas todas as ocorrências. A ata será assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitações e pelos representantes que se apresentaram devidamente credenciados.

12.4.2 – Os envelopes nº 2 (proposta comercial) de licitantes inabilitados permanecerão fechados e deverão ser retirados pelo interessado no prazo de 30 (trinta) dias corridos, após o que serão inutilizados.

12.5 - Por proposta da Comissão Permanente de Licitações e desde que todos os licitantes que tiveram seus documentos de habilitação examinados estejam credenciados  e  concordem  com  as  decisões  tomadas  pela  Comissão,  a abertura dos envelopes nº 2 ocorrerá na data, local e horário especificado no preâmbulo.

12.5.1 – Caso não ocorra a hipótese prevista no 12.5, em razão de interposição de eventuais recursos, a Comissão Permanente de Licitações marcará e divulgará, oportunamente, a data para a abertura dos envelopes nº 2 - PROPOSTA.

12.6 - As impugnações e recursos deverão ser formulados nos prazos e na forma disposta na lei. As impugnações contra este edital deverão ser entregues diretamente na Câmara Municipal de Durandé – MG.

12.7. – Após o encerramento do prazo previsto para a apresentação de recursos contra o julgamento das propostas ou, se apresentados, estes tenham sido apreciados, o processo será encaminhado para homologação e adjudicação.

12.8 –  No caso de contratação, a  Administração convocará o  vencedor da licitação para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da entrega da intimação ou da publicação, assinar o contrato, cuja minuta integra este edital.

12.9 - A Administração poderá exigir da CONTRATADA o depósito de garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

12.9.1 - A garantia poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades: a) - caução em dinheiro, títulos da dívida pública ou título de crédito, este último devidamente avalizado pelos sócios da empresa; b) - seguro-garantia, na forma da legislação aplicável; c) - fiança bancária.

12.9.2 - A garantia prestada pelo licitante será liberada ou restituída após a execução do contrato, e, quando em dinheiro, correspondendo ao percentual de garantia a razão do valor licitante ou remanescente, ou pela rescisão do contrato, salvo se esta ocorrer por culpa da contratada.

12.9.3 - Se o valor da garantia for utilizado no pagamento de quaisquer obrigações, incluindo a indenização de terceiros, a contratada, notificada por meio de correspondência simples, obrigar-se-á a repor ou completar o seu valor, no prazo máximo e improrrogável de 48:00 (quarenta e oito) horas, contadas do recebimento da referida notificação.

12.9.4 - A não apresentação da cobertura da garantia importará na rescisão contratual.

12. 9.5 - A devolução da garantia não isenta a contratada das responsabilidades previstas no artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

12.9.6 – À Câmara Municipal de Durandé cabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer título lhe for devida pela CONTRATADA.

12.9.7  -  Qualquer ação  oriunda do  presente contrato e  que  não  possa  ser resolvida  por  comum  acordo entre  as  partes,  será  conduzida no  Foro  da Comarca de Manhumirim – Minas Gerais.

13. DA FORMA DO PAGAMENTO

13.1- O pagamento será efetuado pela Tesouraria da Câmara Municipal de Durandé, em conta corrente em nome da contratada, através de transferência bancária, em até 45 (quarenta cinco) dias corridos, contados da data de apresentação da nota fiscal/fatura e do boletim de medição, devidamente conferido e atestado pelos RT’s de execução e fiscalização.

14. INFORMAÇÕES

14.1 – Os interessados poderão solicitar esclarecimentos sobre a presente licitação diretamente à Câmara Municipal de Durandé – MG.

14.1.1 – Recomenda-se que os pedidos de esclarecimento sejam apresentados com razoável antecedência de cinco dias úteis em ralação à data fixada para a apresentação das propostas, de maneira a permitir, em tempo hábil, o trâmite interno necessário ao exame e preparo da resposta.

14.1.2 – A Comissão Permanente de Licitações transmitirá os esclarecimentos prestados a todos os interessados que retirarem o edital.

15. DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1–  A autoridade competente poderá revogar ou anular esta licitação nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93.

15.2 – É vedada a transferência, total ou parcial, para terceiros, da contratação que for adjudicada em consequência desta licitação.

15.3 – A Comissão Permanente de Licitação dirimirá as dúvidas que forem suscitadas em decorrência deste Edital, desde que arguidas por escrito, até cinco dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes.

15.4 – Será desclassificada a licitante que deixar de   prestar informações complementares, quando solicitada.

15.5 – Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa ao presente Edital.

15.6 – Transcorrido o prazo recursal e decidido os recursos eventualmente interpostos, será o resultado da licitação submetido à Presidente da Câmara para o procedimento de homologação.

15.7 – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis contados da data da convocação, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.

15.8 – Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, o objeto da presente licitação  poderá  ser  adjudicado às  licitantes  remanescentes, na  ordem  de classificação, nas mesmas condições propostas pela licitante vencedora, inclusive quanto ao prazo e preço atualizado.

15.9 – A Comissão Permanente de Licitação, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da Licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

15.10 – Independente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação implica aceitação plena das condições estipuladas neste Edital, decaindo do direito de impugnar os seus termos o licitante que, tendo-o aceito sem objeção, vier, após o julgamento desfavorável, apresentar falhas e irregularidades que o viciem.

Durandé-MG, 01 de agosto de 2022.

_________________________

Presidente da CPL

ANEXO I

PROJETO BASE

ANEXO II

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO

ANEXO III

MEMORIAL

DESCRITIVO

ANEXO IV

PLANILHA

ORÇAMENTÁRIA

ANEXO V

MEMÓRIA DE

CÁLCULO

ANEXO VI

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

ANEXO VII

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

Processo de Licitação nº 001/2022

À Câmara Municipal de Durandé - MG

Comissão de Licitação

Rua Antenor de Paiva Condé – Santa Edwirges.

Durandé – Estado de Minas Gerais

Prezados Senhores,

A  empresa 	,   com   sede  à

,   na  cidade  de 	,   Estado  de

,   CNPJ   nº 	,    Inscrição    Estadual   nº

, credencia o  senhor (a) 		,

CPF nº 		, RG nº 	, para representá-la perante a Comissão de Licitação, na Tomada de Preços nº 001/2022, referente ao Processo de Licitação nº 001/2022, tendo por objeto REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL, podendo praticar todos os atos necessários, inclusive, apresentar impugnações, interpor recursos e manifestar-se quanto à desistência dos mesmos, prestar esclarecimentos, receber avisos e notificações, assinar atas.

, 	de 	de 2022.

(representante da licitante)

ANEXO VIII

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

Processo de Licitação nº 001/2022

À Câmara Municipal de Durandé - MG

Comissão de Licitação

Rua Antenor de Paiva Condé – Santa Edwirges.

Durandé – Estado de Minas Gerais

Prezados Senhores,

Nosso preço global para CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, objeto da Tomada de Preços em referência – (Processo   nº   01/2022)   é de  R$ 	( 	), decomposto conforme planilhas de quantitativos e preços unitários anexas, e será executada inteiramente de conformidade com as especificações constantes do referido ato convocatório e seus anexos.

DECLARAÇÕES

- Declaramos que entregaremos a obra pronta e acabada dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, conforme estipulado no respectivo edital.

- Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma- físico financeiro, prazos, medições e pagamentos parciais (caso haja liberação  por parte do Governo do Estado).

- Declaramos que o preço unitário e o preço global da proposta compreendem todas as despesas relativas à completa execução dos serviços projetados e especificados, incluso o fornecimento de todo o material e mão-de-obra necessária, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças inerentes.

- Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias.

..........................(local e data).

..........................(identificação e assinatura do representante legal)

Anexo IX

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII, DO ARTIGO 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

Processo de Licitação nº 001/2022

À Câmara Municipal de Durandé - MG

Comissão de Licitação

Rua Antenor de Paiva Condé – Santa Edwirges.

Durandé – Estado de Minas Gerais

Prezados Senhores,

A empresa 	, com sede à

,   na  cidade  de 	,   Estado  de

,   CNPJ   nº 	,    Inscrição    Estadual   nº

, DECLARA que dá pleno e total cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, tendo em vista que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

(Com a ressalva de que emprega menor, a partir dos quatorze anos, na condição de aprendiz).

,       de 	de 2022.

(representante da licitante)

Anexo X

MODELO DE ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

Atesto, para de exigência prevista no edital da Tomada de Preços nº 001/2022, tendo por objeto A REFORMA NA CÂMARA MUNICIPAL DE DURANDÉ, que a empresa

,     com    sede    na 	,     nº          ,

,   na  cidade  de 	,  Estado  de 	,  CNPJ  nº

, Inscrição Estadual nº 	, representada pelo senhor (a)

, RG nº 	, CPF nº 	, realizou visita técnica no dia   /   /2022, às    h, no exato local onde será executada a obra,    objeto da Tomada de Preços em referência.

, 	de 	de 2022.

(carimbo e assinatura)

................................................

Engenheiro da Câmara

ANEXO XI

DECLARAÇÃO  DE  INEXISTÊNCIA DE  FATO  IMPEDITIVO  À HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

Processo de Licitação nº 001/2022

À Câmara Municipal de Durandé - MG

Comissão de Licitação

Rua Antenor de Paiva Condé – Santa Edwirges.

Durandé – Estado de Minas Gerais

Prezados Senhores,

(nome da empresa), CNPJ n° 	, sediada em 	(endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infra assinado, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na presente TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022, tendo por objeto REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data

Assinatura

Nome e n° da identidade do representante legal

ANEXO XII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

Processo de Licitação nº 001/2022

À Câmara Municipal de Durandé - MG

Comissão de Licitação

Rua Antenor de Paiva Condé – Santa Edwirges.

Durandé – Estado de Minas Gerais

Prezados Senhores,

A empresa 	,  com  sede  na

,   na  cidade  de 	,   Estado  de

,   CNPJ   nº 	,    Inscrição    Estadual   nº

, DECLARA que recebeu os documentos relacionados no edital e tomou conhecimento de todas as informações necessárias, inclusive, das condições locais, para o fiel cumprimento das obrigações deste certame de licitação, tendo por objeto a REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DURANDÉ.

, 	de 	de 2022.

( representante da licitante  )

ANEXO XIII

MODELO  DE  DECLARAÇÃO  DE  RENÚNCIA  AO  PRAZO  DE RECURSO  (USO FACULTATIVO)

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

Processo de Licitação nº 001/2022

À Câmara Municipal de Durandé - MG

Comissão de Licitação

Rua Antenor de Paiva Condé – Santa Edwirges.

Durandé – Estado de Minas Gerais

Prezados Senhores,

,  CPF  nº 	,   representante   da  empresa

,  CNPJ  nº 	,   estabelecida   na   Rua

,  nº          ,          ,  na cidade  de 	, Estado de Minas Gerais, DECLARA, para fins de participação efetiva na Tomada de Preços nº 001/2022 que, por não contar com representante legal ou preposto no ato público de abertura dos envelopes, renuncia expressamente ao direito de interposição de recurso contra o resultado da fase inicial de habilitação dos concorrentes interessados. E aceita receber, a respectiva intimação do resultado  do  julgamento e classificação das propostas de preços, por qualquer meio de comunicação, para efeito de contagem do prazo legal para interposição de recurso, na forma da lei.

Para que produza os efeitos legais assina a presente DECLARAÇÃO.

, 	de 	de 2022.

Nome

MINUTA DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ______/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE DURANDÉ E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, TENDO POR OBJETO a execução de serviços  necessários ao bom funcionamento das instalações já existentes no prédio, como manutenção e reparo nos banheiros, instalação de um tanque na área lateral à recepção, construção de uma sala com vedação em “dry-wall”, solucionar patologias em pontos afetados por umidade causada pela ineficiência da cobertura existente, além de limpeza geral de todo o interior do prédio da Câmara Municipal, dentre outros, conforme planilha orçamentária.

Pelo presente instrumento, a Câmara Municipal de Durandé - MG, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Antenor de Paiva Condé, Santa Edwirges, Durandé - MG, inscrita no CNPJ sob nº 74.097.254/0001-06, neste ato representada por sua Presidente, Michelle Aparecida Alves Silva, brasileira, casada, vereadora junto à Câmara Municipal de Durandé – Minas Gerais, residente e domiciliada na Avenida Álvaro Moreira da Silva, 852 – Apartamento 101, centro na cidade de Durandé – Minas Gerais, CEP: 36.974-000,  portadora da C.I. MG-14.408.524 – PC/MG e inscrita no CPF/MF sob o número 076.683.116-70, doravante designada simplesmente  CONTRATANTE, e a empresa: 		, com sede na 	, nº 	, 	,  na cidade de 	, Estado de  	, CNPJ nº 				, Inscrição Estadual nº 			, neste ato representada    por    seu    sócio proprietário: 		, Cédula de Identidade (RG) nº 			,  e  CPF/MF  nº 		, residente e domiciliado  na 	,  nº     , 	,   na  cidade  de 				, ESTADO  DE 		, a seguir denominada CONTRATADA, tendo em vista o ato adjudicatório do Processo de Licitação nº 001/2022, referente à Tomada de Preços nº 001/2022, que integra este instrumento, independentemente de transcrição, têm entre si, plenamente ajustado,  o  presente contrato administrativo que se regerá pelas cláusulas e condições adiante discriminadas, que as partes reciprocamente aceitam e outorgam  a  saber

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO.

1.1 Constitui o objeto do presente instrumento a contratação de empresa de engenharia, mediante o regime de empreitada global,  para  a  execução indireta da obra de REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL, observadas as especificações contidas nos anexos do edital  da Tomada de Preços nº 001/2022, destacando os projetos e todas  as  suas partes, como memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e outros complementos.

1.2 O regime de execução deste contrato é o de administração indireta, mediante empreitada por preço global, com fornecimento de material de primeira qualidade, equipamentos e emprego de mão-de-obra especializada, cujo objeto executado deverá atingir o fim a que se destina, com a eficácia e a qualidade requeridas, para o pleno e completo atendimento do interesse da Câmara Municipal de Durandé.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO E DO REAJUSTE.

2.1 A empresa CONTRATADA obriga-se a executar as obras e os serviços, objeto deste contrato, de acordo com o cronograma físico-financeiro e  as condições de sua proposta adjudicada, mediante o preço global, líquido e certo, de R$ 		( 	), em moeda corrente do país, no qual estão inclusos todas as despesas e custos como fretes,  equipamentos, seguro, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, taxas, impostos e contribuições, acréscimos decorrentes de trabalhos noturnos, dominicais e em feriados ou em horas extraordinárias e quaisquer outras despesas, direta ou indiretamente, relacionadas com os serviços objeto da contratação.

2.2 De conformidade com a Lei Federal nº 8.880, de 27 de maio de 1.994, o valor total do contrato não será reajustado nos 12 (doze) primeiros meses de execução e vigência, salvo se ocorrer alterações unilaterais ou por acordo das partes, quando, então, se resultarem em aumento de encargos da empresa CONTRATADA, será restabelecido mediante celebração de aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial da avença.

2.3 Após 12 (doze) meses de vigência o contrato poderá ser reajustado, mediante a aplicação da variação acumulada do Índice Nacional da Construção Civil – INCC/FGV, cuja periodicidade será contada a partir da data da apresentação da proposta.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO E DA PRORROGAÇÃO.

3.1 Observado o respectivo cronograma físico-financeiro, a obra de que trata esta licitação deverá estar concluída no prazo de 60 (sessenta) dias contados da emissão da respectiva ordem de serviço.

3.2 O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

- alteração do projeto ou especificações, pela CONTRATANTE;

- superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições da execução   do contrato;

- interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da CONTRATANTE;

- aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela lei de regência;

- impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela CONTRATANTE;

- omissão ou atraso de providências a cargo da CONTRATANTE, inclusive, quanto aos pagamentos previstos e de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato.

CLÁUSULA QUARTA: DOS PAGAMENTOS E DAS MEDIÇÕES.

4.1 Os pagamentos serão efetuados parceladamente, após cada medição que atingir a conclusão da respectiva etapa, conforme constante no cronograma físico-financeiro da obra.

4.2 As medições serão apresentadas pela empresa contratada, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, cujo valor de cada parcela mensal guardará idêntica proporção ao volume de obras e serviços executados no período, enquanto que a respectiva nota fiscal/fatura será emitida dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, após conferência e atestado de execução pelo órgão técnico de Engenharia da Contratante.

4.3  O pagamento será processado e efetuado até o 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente ao vencido, mediante emissão das respectivas notas fiscais/faturas, desde que aprovadas as medições pela fiscalização da Contratante.

4.4 As medições não aprovadas pela fiscalização da Contratante, serão devolvidas à empresa contratada, com as informações necessárias, que motivaram sua rejeição, que deverá providenciar as reparações, correções, remoções, reconstruções ou substituições, às suas expensas, no total ou  em  parte, do objeto da contratação, inclusive, quanto a qualidade dos materiais empregados, a fim de que ocorra sua reapresentação, dentro do prazo de 3 (três) dias úteis.

4.5 A devolução das medições e da respectiva nota fiscal/fatura não aprovadas pela fiscalização, em hipótese alguma servirá de pretexto para que a empresa contratada suspenda a execução das obras e serviços, sob a alegação de atraso dos pagamentos devidos pela Contratante.

4.6 No valor proposto para a execução das obras e serviços deverão estar incluídos os custos básicos, os encargos sociais e todas as despesas diretas    e indiretas, como fretes, equipamentos, seguro, encargos sociais e trabalhistas, taxas, impostos e contribuições, acréscimos decorrentes de trabalhos noturnos, dominicais e em feriados ou em horas extraordinárias, principalmente, quanto a obrigatoriedade de recolhimento do ISS e de contribuições do INSS, que poderão ser descontados e retidos pela Administração na fonte pagadora.

4.7 Fica expressamente estabelecido que a Contratante não aporá aceite em duplicatas, triplicatas e/ou letras de câmbio, e que somente liquidará  os títulos mediante regular tramitação e aprovação das medições a eles vinculados, conforme preconiza o artigo 63, da Lei Federal nº 4.320/64, assim como, também, não aceitará nenhuma cobrança bancária, ou emissão de títulos.

4.8 No caso de os serviços não estarem de acordo com as especificações técnicas e demais exigências da Câmara, a mesma reterá o respectivo pagamento até que sejam processadas as alterações e retificações determinadas. Durante o período de retenção não correrão juros ou atualizações monetárias de qualquer natureza para efeito de pagamento.

4.9 Não será efetuado qualquer pagamento à contratada enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigação em virtude de penalidades ou inadimplência contratual.

4.1- Para efeito de pagamento das obras e serviços  executados,  a empresa CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, os comprovantes dos documentos relacionados às  guias  de  recolhimentos  mensais  do  FGTS  e INSS, devidamente quitadas; Relação de Empregados – RE, destacando os empregados designados para as obras e serviços ora contratados; e, guias de recolhimentos mensais do ISSQN, devidamente quitadas.

CLÁUSULA QUINTA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

5.1 As despesas com a execução do presente contrato correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento geral do Município, identificadas através da seguinte classificação orçamentária: 01.01.02.01.031.0001.4005.4.4.90.51.00 – FICHA 42, obras e instalações.

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

6.1 Para a execução das obras e serviços de engenharia, objeto do presente contrato, a CONTRATANTE obriga-se a:

6.2 Indicar, formalmente, o seu representante legal para acompanhar e fiscalizar a execução contratual, a fim de verificar o atendimento  às especificações e demais normas técnicas, podendo ser contratado terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a essa atribuição;

6.3 Expedir a Ordem de Execução de Obras e Serviços, após a assinatura do presente contrato, para efeito de determinação da data de início da execução das obras públicas, na qual constará o local do canteiro de obras;

6.4 Efetuar o pagamento das parcelas mensais, devidas à empresa CONTRATADA, de acordo com o cronograma físico-financeiro, assim como dos termos e condições estabelecidos neste contrato;

6.5 Facilitar, por todos os meios, o cumprimento das obrigações da empresa CONTRATADA, dando-lhe acesso às suas instalações, promovendo o bom entendimento entre os servidores públicos e os seus empregados, assim como cumprindo todas as obrigações estabelecidas neste contrato;

6.6 Prestar aos empregados da empresa CONTRATADA informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados e que digam respeito à natureza das obras e serviços contratados;

6.7 Cobrar da CONTRATADA que se apliquem as medidas preventivas e corretivas determinadas nos regulamentos disciplinares de segurança do trabalho.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

7.1 À empresa CONTRATADA, além das obrigações constantes do projeto completo, memorial descrito e das demais cláusulas deste instrumento contratual, bem como aquelas definidas na Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, cabe o constante nos itens seguintes:

7.2 Responsabilizar-se, integralmente, pelas obras e serviços contratados, nos termos das cláusulas deste contrato e da legislação vigente;

7.3 Designar, por escrito, no ato do recebimento da Ordem de Execução das obras e serviços, preposto(s) com poderes para atendimento de possíveis ocorrências durante a execução deste contrato;

7.4 Obedecer na execução e desenvolvimento do seu trabalho a toda a legislação vigente, além das normas e procedimentos internos da CONTRATANTE, das normas de engenharia de segurança, medicina do trabalho e meio ambiente aplicáveis à execução específica da atividade, para o fiel cumprimento da legislação em vigor;

7.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização realizada pelo órgão técnico de Engenharia da Contratante, em seu acompanhamento;

7.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação  e qualificação exigidas no processo de licitação, indicadas no preâmbulo deste instrumento contratual (art. 55, XIII, da Lei Federal nº 8.666/93).

7.7 Responsabilizar-se tecnicamente, na forma da  legislação  em  vigor, pela execução dos serviços e obras, providenciando, junto ao CREA, a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART;

7.8 Providenciar a confecção e a colocação, às suas expensas, em lugar visível do canteiro, da placa de identificação da obra, de acordo com o modelo fornecido pela Câmara.

7.9 Realizar integralmente as obras e os serviços, com rigorosa observância das diretrizes, dos projetos e demais elementos técnicos fornecidos pela Câmara, além das observações de fiscalização lançadas no Diário de Obras, bem como refazer ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços executados com erros, defeitos ou imperfeições técnicas, quer sejam decorrentes da sua execução como dos materiais empregados e responsabilizar-se pelos serviços de proteção e de sinalização necessários à execução do objeto deste contrato, de modo a evitar a entrada e trânsito de terceiros.

7.10 Manter, desde a celebração do contrato até sua conclusão, constante e permanente vigilância no local da obra, a fim de evitar sua invasão por terceiros, bem como danos ou prejuízos decorrentes de ação humana ou de animais sobre os materiais, equipamentos e serviços  executados,  assumindo  toda responsabilidade por qualquer perda que venha a ocorrer.

7.11 Abrir e manter no local da obra e permanentemente atualizado um diário denominado Diário de Obra, no qual serão obrigatoriamente registradas, pela Câmara e pela CONTRATADA, todas as ocorrências das obras e dos serviços realizados, a entrada e saída de materiais e equipamentos, eventuais anormalidades, fatores climáticos, quantidades de funcionários e suas respectivas qualificações.

7.12 Fornecer à Câmara, sempre que solicitada, todas as informações e dados técnicos necessários, notadamente aqueles inscritos no Diário de Obra, bem como atender prontamente às reclamações sobre seus serviços.

CLÁUSULA OITAVA: DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.

8.1 A CONTRATANTE exercerá a fiscalização da obra e serviços de engenharia, de modo a assegurar o efetivo cumprimento da execução do objeto contratado, mediante procedimentos de vistoria in loco pelo órgão técnico de Engenharia, que efetuará a conferência das medições mensais, para confirmação do cumprimento do cronograma físico-financeiro e autorização da respectiva nota fiscal/fatura.

8.2 O representante da CONTRATANTE, especialmente designado, deverá acompanhar e fiscalizar a execução contratual mediante anotação, em registro próprio, de todas as ocorrências verificadas, para efeito de determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos  observados,  sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, competindo-lhe, também, o recebimento mensal do relatório de execução de obras e serviços da empresa CONTRATADA, contendo as medições das etapas executadas.

CLÁUSULA NONA: DA SUBCONTRATAÇÃO OU SUBEMPREITADA.

9.1 A critério exclusivo da Câmara Municipal, mediante prévia justificativa e desde que aceita pela Contratante, respeitadas as condições, formalidades, termos e regras estabelecidos no edital, bem como neste contrato administrativo e na lei de regência, poderá haver subcontratação ou subempreitada para a realização de partes do objeto contratado, sob a integral e exclusiva responsabilidade da contratada.

9.2 No caso do subitem anterior, será permitida a subcontratação ou subempreitada até o limite de 30% (trinta por cento), sendo que a relação jurídica será exclusiva entre a subcontratada ou subempreiteira e a empresa CONTRATADA, a qual será integralmente responsável pelas ações e serviços realizados por aquela e não haverá qualquer obrigação ou responsabilidade de qualquer natureza da CONTRATANTE, perante a subcontratada ou subempreiteira, seus empregados, prepostos e terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO.

10.1 A empresa CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que fizerem necessários no objeto do contrato, a critério exclusivo da CONTRATANTE, observado o limite de até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial e atualizado do contrato.

10.2 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no subitem anterior, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, sendo que eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de termo aditivo ao presente contrato, com a publicação do respectivo resumo na imprensa oficial.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS SANÇÕES  OU PENALIDADES.

11.1 A recusa injustificada da empresa CONTRATADA em assinar o presente contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE, implicará no pagamento da multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta adjudicada, bem como a aplicação de penalidade de suspensão temporária do direito de licitar coma a Câmara e o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de 2 (dois) anos.

11.2 Pelo descumprimento, no todo ou em parte, dos termos, obrigações, condições e prazos estabelecidos neste instrumento contratual, poderá a CONTRATANTE aplicar à empresa CONTRATADA e infratora, as seguintes sanções ou penalidades:

    - advertência por escrito contra a empresa CONTRATADA, para que dê cumprimento a qualquer obrigação contratualmente assumida e então inadimplida;

    - multa moratória de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor da obrigação contratada, por dia corrido de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento);

    - no caso de rescisão unilateral, por culpa da empresa CONTRATADA, qualquer que seja a infração cometida, multa correspondente a 15% (quinze por cento) do valor total do contrato;

    - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

    - declaração de inidoneidade de licitar e/ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, que será concedida sempre que a empresa CONTRATADA ressarcir os prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra anterior.

11.3 As multas são autônomas, possuem natureza civil de cláusula penal, correspondendo a uma predeterminação de perdas e danos e, quando aplicadas, conforme especificação deste contrato, deverão ser pagas em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas do recebimento do documento de cobrança respectivo, sob pena de sujeitar-se à empresa CONTRATADA infratora aos procedimentos judiciais cabíveis.

11.4 As sanções previstas no subitem 11.2, desta cláusula, poderão ser aplicadas depois de facultado o exercício da prévia e ampla defesa da empresa CONTRATADA e infratora, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, observadas as disposições pertinentes do artigo 87, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.

11.5 No caso de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, o prazo de defesa será de 10 (dez) dias.

11.6 No caso de a empresa CONTRATADA não observar a obrigação de manter atualizados, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo de licitação, prevista no item 6, da cláusula sétima, deste contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar-lhe a multa correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor da contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO CONTRATUAL.

12.1 A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, observados os motivos identificados no artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93, que poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, ou por via amigável ou judicial, nos termos da legislação vigente.

12.2 O não cumprimento de cláusulas contratuais, a falência, a cessão ou subcontratação ou subempreitada, parcial ou total, das obras e serviços, sem prévia autorização escrita da CONTRATANTE, constituem causas para a rescisão do contrato, cabendo à Contratante o reconhecimento de seus direitos, em caso de rescisão administrativa, conforme dispõe o artigo 55, inciso IX, e artigo 77, da Lei Federal nº 8.666/93.

12.3 São consideradas, também, como causas de rescisão do contrato, o cometimento de reiteradas faltas anotadas em registro próprio da CONTRATANTE, através de seu órgão técnico de Engenharia, assim como o atraso injustificado de qualquer uma das partes, a qualquer tempo, quanto a providências relacionadas à execução do contrato.

12.4 A rescisão de que tratam os artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/93, se opera por ato unilateral da CONTRATANTE, sem que caiba à empresa CONTRATADA, em nenhuma hipótese ou a qualquer título, direito à indenização, a não ser o pagamento das parcelas realmente executadas, cujas medições foram conferidas e aprovadas pelo órgão técnico de Engenharia da Contratante.

12.5 Não havendo culpa da empresa CONTRATADA, para a ocorrência de eventual rescisão do contrato, fará ela jus ao ressarcimento dos prejuízos regularmente comprovados, de conformidade com o § 2º, do artigo 79, da Lei Federal nº 8.666/93, caso em que terá direito à devolução de garantia, pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão e pagamento do custo da desmobilização.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

13.1 Eventuais recursos administrativos poderão ser interpostos através do protocolo geral da Câmara Municipal, mediante petição fundamentada, constando a identificação do sócio ou diretor, ou do representante legal ou preposto da empresa CONTRATADA, acompanhado do documento respectivo (ato constitutivo em vigor ou procuração), observando, para esse efeito, as normas estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação.

13.2 Cabe recurso administrativo pela empresa CONTRATADA dos atos e das decisões da CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da respectiva intimação, por meio de comunicação direta ou publicação no Diário Oficial do Município, principalmente, nos casos de rescisão do contrato (art. 79, I, da Lei Federal nº 8.666/93) e aplicação de penalidades de advertência, suspensão temporária ou de multa.

a. Para efeito de contagem dos prazos legais de interposição de recurso, estes só se iniciam e vencem nos dias úteis, assim considerados aqueles em que houver expediente normal na Câmara Municipal de Durandé, excluindo-se o do início e incluindo-se o do vencimento, considerando-se os dias consecutivos.

b. Os recursos serão apresentados por escrito à CONTRATANTE, por intermédio de quem praticou o ato recorrido, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato, ou, então, nesse mesmo prazo, deverá encaminhá-lo à Presidente da Câmara, devidamente informada, para que profira sua decisão, dentro do prazo de 5  (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA GARANTIA CONTRATUAL.

14.1 No ato da assinatura do presente contrato, a empresa CONTRATADA ficará obrigada a apresentar comprovante de recolhimento na Seção de Pagamentos e Recebimentos da Câmara, a título de caução, da importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total deste contrato, na forma do disposto no artigo 56, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, podendo a mesma optar por uma das seguintes modalidades:

- caução em dinheiro ou em cheque administrativo;

- seguro-garantia;

- fiança bancária;

- títulos da dívida pública.

14.2 A garantia prestada pela empresa CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução do contrato, diante da apresentação do termo de recebimento definitivo, emitido pelo órgão técnico de Engenharia da Contratante, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, salvo nos casos de rescisão do contrato por ato unilateral e escrito, quando o valor depositado será executado para ressarcimento dos prejuízos causados à CONTRATANTE e dos valores das multas e indenizações a ela devidos.

14.3 No caso de apresentação de garantia na modalidade de fiança bancária, a empresa CONTRATADA deverá providenciar sua prorrogação ou substituição, com antecedência ao seu vencimento, independentemente de notificação pela CONTRATANTE, de forma a manter a garantia contratual até o término do prazo de duração do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS.

15.1 A CONTRATANTE exercerá a mais ampla fiscalização e supervisão dos trabalhos referentes ao objeto do presente contrato, sem prejuízo da responsabilidade da empresa CONTRATADA, designando para tanto engenheiro e/ou preposto(s), devidamente credenciado(s), a quem caberá acompanhar e fiscalizar a execução das obras e serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências e determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, inclusive, quanto aos materiais empregados.

15.2 A fiscalização terá acesso a todas as etapas e dependências referentes às operações de execução do objeto contratual, cabendo-lhe, ainda:

a. Agir e decidir soberanamente perante a empresa CONTRATADA, acerca do objeto contratado, inclusive, rejeitando os trabalhos que estiverem em desacordo com o projeto de execução, a proposta vencedora e as especificações das normas técnicas brasileiras;

b. Ordenar a imediata retirada do canteiro de obras, do empregado, do equipamento e, no máximo em 48 (quarenta e oito) horas, do material rejeitado, por dificultar a realização dos trabalhos referentes ao objeto contratado ou à fiscalização realizada.

c. A fiscalização das obras e serviços pela CONTRATANTE não exonera nem diminui a completa responsabilidade da empresa CONTRATADA, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas contratuais e da legislação vigente, cabendo-lhe reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

16.1 Após a sua conclusão, a obra e serviços de engenharia serão recebidos, provisoriamente, pelo órgão técnico de Engenharia da Contratante, responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias, contados da  data da comunicação escrita por parte da empresa CONTRATADA, que deverão permanecer sob observação pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias.

16.2 Na impossibilidade de serem refeitos as obras e serviços rejeitados, ou substituídos os materiais empregados, por determinação do órgão técnico de Engenharia da Contratante, na condição de representante da CONTRATANTE, o valor respectivo será descontado da importância da parcela mensal devida à empresa CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das penalidades ou sanções legais cabíveis.

16.3  O recebimento do objeto da contratação dar-se-á, definitivamente, no prazo de 30 (trinta) dias, após o recebimento provisório, ou da data de conclusão das correções efetuadas ou de materiais  substituídos,  depois de verificada e confirmada a execução satisfatória das obras e serviços, mediante termo de recebimento definitivo, firmado pelo órgão técnico de Engenharia da Contratante, na condição de representante da CONTRATANTE, para efeito de comprovação da adequação do objeto da licitação aos termos do  presente contrato.

16.4 É assegurado à fiscalização da Contratante o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita    a empresa adjudicatária e sem que essa tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendido, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da ordem de serviço correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviços executados ou em material posto no canteiro de obras.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO RECONHECIMENTO.

17.1 A empresa CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos da CONTRATANTE, nos casos de rescisão administrativa prevista no artigo 79, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, em face do regime jurídico deste contrato administrativo.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA VINCULAÇÃO.

18.1 As partes se vinculam ao contido no competente edital de licitação e seus anexos, assim como nos termos da proposta de preço apresentada pela empresa CONTRATADA, devidamente selecionada pela Comissão Permanente de Licitação, mediante prévio certame de licitação, através do Processo nº 01/2022, referente à Tomada de Preços nº 001/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DA REGÊNCIA.

19.1 A execução contratual e todas as ocorrências decorrente da presente avença são regidas pelas normas gerais sobre licitações e contratos administrativos estabelecidas pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com suas alterações posteriores.

19.2 Os casos omissos e não solucionáveis pelas normas gerais previstas na lei de regência de licitação e contratos, submeter-se-ão aos preceitos de direito público, em primeiro lugar, para depois ser aplicada à teoria geral dos contratos e as disposições do direito privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

20.1 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta adjudicada em certame de licitação, desde que de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

20.2 A empresa CONTRATADA responderá pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução das obras e serviços pelo órgão técnico de Engenharia da Contratante.

20.3 As obras e serviços, objeto do presente contrato, deverão estar matriculadas no INSS/Cadastro Nacional de Obras (CNO), no prazo máximo de 30 (tinta) dias, após a assinatura do presente instrumento, enquanto que os comprovantes de pagamento referentes aos FGTS, INSS e ISSQN, do mês anterior, deverão ser apresentados pela empresa CONTRATADA à CONTRATANTE, para efeito de recebimento da segunda medição em diante.

20.4 O presente contrato, bem como os seus eventuais termos aditivos, serão publicados em extratos, no Diário Oficial do Município, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, devendo esta ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a contar daquela data, como condição de plena eficácia.

20.5 Este contrato deverá ser executado, fielmente, por ambas as partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e à legislação pertinente, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial a que tiver dado causa, nos termos da legislação em vigor.

20.6 Fica eleito o Foro da Comarca de Manhumirim, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão oriunda do presente contrato, desde que não resolvidas na esfera administrativa.

20.7 E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, que, lido e aprovado, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de  direito, na presença  de duas testemunhas abaixo identificadas e também signatárias, comprometendo-se as partes, ainda mais, a cumprirem e a fazer cumprir o presente contrato, por si e por seus sucessores, em Juízo ou fora dele.

Durandé, XXX de XXXXX de 2022.

CONTRATANTE	CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome :	Nome :

RG nº	RG nº